第二十一届中国研究生电子设计竞赛

商 业 计 划 书

学校名称:		 五邑大学

项目名称:	盲行智界：视障出行安全辅助系统

参赛赛道:	前沿孵化赛道-脑机接口与未来医疗装备赛道

队伍名称:		  脑洞大开

联 系 人:			aaa

电    话:		 17727038484

电子邮件:	511220826@qq.com

地    址:	广东省江门市蓬江区东成村 22 号

五邑大学

2026年6月20号

目 录

摘  要	4

一、项目背景与核心问题	5

1.1 行业背景与技术趋势	5

1.2 真实痛点与现有方案不足	5

1.3 前沿孵化意义与项目切入机会	6

二、团队介绍	7

三、项目方案和产品内容	8

3.1 整体方案	8

3.2 系统结构	9

3.3 主要模块	10

3.3.1 眼镜夹片式感知主机	10

3.3.2 触觉反馈腰带或腕带	10

3.3.3 骨传导语音终端	10

3.3.4 手机APP服务平台	11

四、核心技术与创新点	12

4.1 创新点一：多源环境感知与出行风险识别技术	12

4.2 创新点二：基于风险等级的多模态低负担反馈技术	13

4.3 创新点三：面向突发风险的安全联动与闭环辅助技术	13

4.4 创新点四：预留非侵入式脑机交互接口的前沿拓展设计	14

五、样机、系统或关键模块验证情况	14

5.1 验证基础	15

5.2 环境感知与风险识别模块验证	16

5.3 多模态反馈模块验证	17

5.4 手机APP与安全联动模块验证	18

5.5 未来脑机交互拓展模块验证规划	18

六、应用价值及市场与应用前景	19

6.1 应用场景	19

6.2 目标用户与服务对象	20

6.3 潜在行业与产业落点	20

6.4 中长期应用前景	21

七、项目发展路径与孵化规划	22

7.1 第一阶段：需求调研与方案完善阶段	22

7.2 第二阶段：核心模块原理验证阶段	22

7.3 第三阶段：低成本核心样机开发阶段	23

7.4 第四阶段：典型场景测试与系统优化阶段	23

7.5 第五阶段：非侵入式脑机交互拓展验证阶段	24

7.6 阶段实施计划表	24

八、商业实现逻辑、融资说明与财务计划	25

8.1 商业实现逻辑	25

8.2 资源支撑条件	26

8.3 持续孵化条件	27

九、风险分析与应对措施	28

摘  要

伴随人工智能、物联网技术以及智能可穿戴设备的迅速发展，智慧助残、无障碍出行也成了社会所关注的重要方向。《盲行智界：视障出行安全辅助系统》以视障人群日常独立出行安全保障需求为出发点，针对传统盲杖感知范围小、导盲犬成本高、普通语音导盲设备信息干扰大、突发危险预警以及紧急求助不及时等问题，提出一套融合智能感知、多模态反馈、安全联动的视障出行辅助方案。项目计划使用眼镜夹片式感知主机、触觉反馈腰带/腕带、骨传导语音终端、手机App的组合式可穿戴结构，利用摄像头、距离传感器、定位模块等感知单元识别障碍物、台阶、坑洼、车辆接近、盲道偏离、路口风险，用方向性震动、骨传导语音、紧急联系人联动等方式给用户给出低负担的安全提醒。

目前项目已经完成了目标用户痛点分析、重点功能设计、产品形态规划、典型应用场景建立和商业模式初步设计，形成了从环境感知、风险判断、反馈提醒到紧急求助的闭环方案。后续会用软件交互原型、场景演示、低成本硬件样机、用户测试来验证产品的可行性，预留非侵入式脑机交互开拓接口，探查用户注意力、紧张度、交互意图识别能力。项目有着视障辅助、可穿戴医疗电子、将来脑机交互扩展价值，应用领域包含个人出行、校园通勤、社区服务、康复机构、残联辅具适配、公益助残等，有着较强的社会价值、商业孵化潜力和持续迭代空间。

关键词：视障出行；智能可穿戴；多模态反馈；脑机交互；环境感知

一、项目背景与核心问题

1.1 行业背景与技术趋势

伴随人工智能、物联网、智能传感器、可穿戴设备、人机交互技术的迅猛发展，智慧助残及无障碍出行正在由原来的辅助工具向智能化、系统化、个性化方向发展。视障人群属于出行安全风险高、辅助需求大的特殊群体，其日常出行同个人生活质量息息相关，也同社会公共服务水平以及无障碍环境建设能力息息相关。

目前智能可穿戴设备、边缘计算、多模态交互、低功耗传感器、移动端应用技术一直成熟，给视障出行辅助设备的升级打下了技术基础。传统辅助工具靠着用户主动感知和经验判断，而将来辅助装备的发展趋势是靠着智能感知系统主动识别环境风险，融合触觉、语音、定位、安全联动等方式，为用户给予更加自然、低负担、可持续的出行支持。

在脑机接口和将来医疗装备赛道下，视障辅助系统也存在更深一步扩展的空间。将来的产品不只要识别外部环境，还要开始关注用户自身的状态，比如注意力、紧张度、疲劳状态及交互意图。利用非侵入式脑机交互、可穿戴生理信号采集、智能决策系统三者融合的方式，视障出行辅助装备可以由原来的环境感知工具升级为人、机、环境三者协同的智能安全辅助系统。

1.2 真实痛点与现有方案不足

视障人群在日常出行中遇到的主要问题，并不是“到达目的地”，而是怎样安全、独立、低压力地完成出行。在校园、社区、医院、商场、地铁站、道路路口等场所，视障人士要同时完成路线判断、障碍避让、声音辨别、车辆感知、突发情况解决等任务，认知负担大。一旦遇到盲道被占用、车辆混行、施工围挡、低矮障碍物、玻璃门、台阶、坑洼等情况，用户就会出现碰撞、摔倒、迷路、心理紧张等问题。

目前常用的视障出行辅助方式有传统盲杖、导盲犬、手机导航软件、智能盲杖、智能导盲眼镜等。传统盲杖成本低、使用习惯成熟，但是感知范围小，主要靠着用户主动探测，不能识别远距离、高处、动态障碍物；导盲犬辅助效果好，但是训练周期长、数量少、使用成本高，不能大规模普及；手机导航软件可以给出路线规划，但是对实时障碍物、车辆接近、繁复空间环境的识别能力不足；部分智能导盲产品虽然引入了摄像头、语音播报、定位导航等功能，但是设备笨重、价格昂贵、误报漏报、提示方式单一、冗杂场景适应性差。

更重要的是，现有的产品大多只关注外部环境的感知，很少考虑视障用户的信息接收负担及安全状态。繁复出行场景中用户会因为紧张、犹豫、注意力不集中或者不能及时响应提示而出现。单纯靠着障碍物识别或者语音播报，不能形成完整的出行安全保障。所以视障辅助设备应该从单一的导盲工具升级为集环境感知、风险判断、多模态反馈、紧急联动为一体的系统化解决方案。

1.3 前沿孵化意义与项目切入机会

从技术发展趋势来说，视障出行辅助领域还存在一些核心的卡点。第一，冗杂开放环境下的风险识别依然不稳定，系统要同时理解静态障碍、动态目标、路面变化、交通环境；第二，信息反馈方式要更加自然，不只要准确提醒，又不能占用用户听觉以及注意力；第三，现有设备对用户状态感知不足，不能根据用户紧张度、注意力、交互意图动态调整提醒方案；第四，产品需要在功能完整度、成本、佩戴舒适度、可推广性之间取得平衡。

本项目系统就是针对上述痛点和技术趋势提出的前沿孵化项目。项目计划使用眼镜夹片式感知主机、触觉反馈腰带/腕带、骨传导语音终端、手机App的组合式可穿戴结构，靠着环境感知、风险识别、多模态反馈、紧急求助联动来创建视障出行安全闭环。项目初期主要对环境感知、风险判断、触觉/语音反馈、App安全联动等主要模块实行验证，为之后低成本样机的开发和场景测试打下基础。

二、团队介绍

表1 团队成员分工及简介

| 姓名 | 项目职责 / 团队角色 | 个人简介 |
| --- | --- | --- |
| 朱** | 研发负责人 总经理及财务部经理 | **大学电子信息工程硕士，主要研究方向：深度学习，生成式AI应用，医学影像处理等。 |
| 余** | 研发负责人 技术部经理及研发部经理 | **大学电子信息工程硕士，主要研究方向：深度学习，医学影像分析，自然语言处理等 |

三、项目方案和产品内容

3.1 整体方案

本项目设计的系统是为视障人群日常独立出行设计的一套智能化安全辅助方案。项目针对视障人士出行过程中遇到的障碍物识别困难、冗杂路况判断不足、危险预警不及时、紧急求助不便等问题，创建起“环境感知-风险识别-多模态反馈-安全联动”的闭环式辅助系统，给用户赋予更为安全、便捷、低负担的出行保障。

本项目使用组合式可穿戴产品架构，以眼镜夹片式感知主机为前端感知入口，以触觉反馈腰带或者腕带为方向提醒终端，以骨传导语音设备为语音提示终端，以手机 App 为系统管理和安全联动中心。系统利用摄像头、距离传感器、定位模块、姿态传感器等感知单元获取用户周围环境信息，利用智能识别算法判断出障碍物、车辆、台阶、坑洼、盲道偏离、路口风险等出行隐患，再借助震动、语音、App 提醒、紧急联系人联动等方式给用户给予实时辅助。

项目目前处于商业计划及产品概念验证阶段，主要完成产品功能设计、系统架构规划、用户场景设计、商业模式设计以及后续验证途径设计。后续会凭借软件交互原型、场景演示、低成本硬件样机、用户测试等一步步推进产品的落地，预留非侵入式脑机交互扩展接口，为将来实现用户注意力、紧张度、交互意图识别留有升级空间。

图3-1 视障出行安全辅助系统总体架构图

3.2 系统结构

本系统整体可以分为感知层、识别决策层、交互反馈层、应用服务层和将来开拓层五个部分。

感知层主要采集用户出行过程中环境、位置信息，即图像信息、距离信息、运动姿态信息、定位信息。该层使用眼镜夹片式感知主机、距离传感器、IMU姿态传感器、GPS/北斗定位模块等。

决策层主要是对感知数据实行分析处理，判断目前场景是否存在出行风险。系统利用目标检测、距离判断、途径偏离识别、风险等级评定等手段，对前方障碍物、车辆接近、台阶坑洼、盲道占用、路口环境等实行识别，然后产生相应的提醒方略。

交互反馈层主要是将系统判断结果以低负担的方式传递给用户。系统用方向性震动及骨传导语音相结合的方式实行提醒。触觉反馈用来表达方位、距离和危险等级，骨传导语音用来播报路线信息、风险类型以及紧急状态，尽量减少对用户听觉环境感知的干扰。

应用服务层主要由手机App组成，主要完成设备连接、路线规划、紧急联系人管理、位置共享、远程协助、风险地点记录、出行数据管理等功能。当系统检测到高风险状态或者用户主动求助的时候，可以向紧急联系人发送定位及求助信息。

将来开拓层主要是脑机交互、可穿戴医疗电子。系统后续可以预留耳脑电、前额脑电等生理信号接口，探查识别用户注意力、紧张度、疲劳状态、简单交互意图，使系统从单纯的环境感知设备逐步升级为“人—机—环境”协同的智能辅助系统。

3.3 主要模块

3.3.1 眼镜夹片式感知主机

眼镜夹片式感知主机是系统的重点前端设备，可以安装在普通眼镜或者墨镜上，采集用户前方环境信息。该模块会把微型摄像头、距离传感器、蓝牙通信模块、电源模块集成在一起，主要完成障碍物识别、路况感知、环境信息采集、数据传输等功能。使用夹片式设计可以减少用户佩戴门槛，增加产品的适配性以及日常使用便利性。

3.3.2 触觉反馈腰带或腕带

触觉反馈模块用来给用户传递方向性安全提示。系统用不同的位置、不同的频率、不同的强度的震动来表达障碍物的方位、距离远近、危险等级。左侧震动表示左侧有障碍物，右侧震动表示右侧有障碍物，前方强震表示需要停止或者绕行，连续震动表示目前处在高风险场景。该模块可以减少用户对语音提示的依赖，减少繁复环境下信息干扰的程度。

3.3.3 骨传导语音终端

骨传导语音终端可以给路线提示、风险播报、系统状态提醒给予服务。以及普通耳机相比，骨传导方式不能完全隔绝外界声音，可以使得视障用户在接收系统提示的时候继续感知车辆、人声、广播和环境声音，增加户外出行的安全性。

3.3.4 手机APP服务平台

手机App是系统的控制中心以及服务平台，主要完成设备连接、路线规划、紧急联系人设置、实时定位、位置共享、远程协助、出行记录管理等工作。用户或者家属可以使用App查看设备状态、设置提醒方式、管理常用路线、紧急联系人。当用户遇到危险、迷路、跌倒等危险时，可以自动向预设的联系人发送位置信息以及求助提醒。

四、核心技术与创新点

围绕视障人群独立出行中“感知范围小、风险判断难、交互负担重、紧急响应慢”等主要问题，提出以智能环境感知、多模态低负担反馈、安全联动、将来脑机交互扩展为技术方案。项目初期主要对环境感知、风险判断、触觉/语音反馈、App 安全联动等核心模块实行验证，之后逐步向非侵入式脑机交互、用户状态识别方向发展，形成有前沿孵化价值的智能可穿戴辅助系统。

4.1 创新点一：多源环境感知与出行风险识别技术

传统的盲杖靠着用户主动探测，感知范围小，不能及时发现远距离的障碍、高处的障碍、动态的车辆、台阶坑洼、盲道偏离、繁复路口等风险。部分智能导盲产品虽然有着图像识别功能，但是场景适应性差、风险判断不准、误报漏报等问题依旧存在。

本项目将使用摄像头、距离传感器、IMU姿态传感器、GPS/北斗定位等多源感知单元来建立面向视障出行场景的环境信息采集系统。系统用轻量级的目标检测算法识别行人、车辆、台阶、栏杆、门、障碍物等目标，融合距离信息、用户运动状态、定位信息，对障碍物的方位、距离远近、场景风险实行融合判断。根据盲道占用、路口通行、车辆接近、台阶坑洼等高风险场景，系统建立低、中、高三级风险判断规则，为后续提醒方针给出依据。

该技术可以将系统由原来的被动探测升级为主动感知，增加系统对冗杂出行环境的识别能力。利用多源数据融合，系统不但可以判断出有无障碍，还可以更深一步识别出风险类型、方位、等级，给视障用户给予及时、准确的安全预警。

4.2 创新点二：基于风险等级的多模态低负担反馈技术

视障人士出行时主要靠着听觉来判断周围环境，如果辅助设备经常使用语音播报，会干扰用户对车辆、人声、环境声音的判断；单一震动提示又不能准确表达方向、距离、风险等级。所以，怎样在不占用双手、不遮蔽听觉的情况下传递安全信息，就成了视障出行辅助系统的重要难题。

本项目提出触觉反馈为主、骨传导语音为辅的多模态反馈方式。系统按照风险等级和障碍物方位来控制腰带或者腕带产生不同的位置、不同的强度、不同的频率的震动提示。左侧震动代表左侧有风险，右侧震动代表右侧有风险，前方强震代表需要停止或者绕行，连续震动代表高风险场景。骨传导语音终端播报核心语义信息，即前方台阶、车辆接近、偏离盲道、已发送求助等，在不完全隔绝外界声音的情况下补充必要的提示。

该技术可以减少视障用户对语音提示的依赖，使用户靠着触觉快速判断危险方向及风险等级，减少繁复环境下的信息干扰。相比单一语音导盲方式，多模态反馈更加自然、低负担、易理解，有利于增加系统的可用性以及用户接受度。

4.3 创新点三：面向突发风险的安全联动与闭环辅助技术

视障人士在出行过程中遇到迷路、跌倒、车辆接近、长时间停留、无法判断环境等突发情况时，很难及时向家属、志愿者或者相关人员准确地描述自己的位置以及危险情况。传统辅助工具更多地关注即时导盲，缺少异常识别、紧急求助、位置共享、远程协助等安全闭环。

本项目以手机App为系统安全联动中心，创建起风险识别、提醒反馈、用户响应、紧急联动的闭环辅助机制。系统可以利用感知数据、定位信息、用户行为状态来判断异常情况。当检测到高风险环境、用户长时间停留、主动触发求助或者多次未响应提示的时候，App 可以向预设的紧急联系人发送定位信息和求助提醒。系统可以记录常用路线、高风险地点、异常出行事件，为之后路线改良、家属远程协助、无障碍环境改造给出依据。

该技术使产品由原来的单点式导盲设备变成了可以监测安全、提醒风险、给予紧急响应的出行辅助系统。靠着安全联动机制，可以增加突发情况下的响应速度，加强家属及监护人员的协助能力，增加视障用户独立出行的安全感。

4.4 创新点四：预留非侵入式脑机交互接口的前沿拓展设计

现有的视障辅助产品大多只关注外部环境的感知，很少考虑用户自身状态。实际上，视障用户在冗杂的出行场景中会出现紧张、疲劳、注意力下降、犹豫、不能及时响应提示等情况。如果系统不能感知到用户的状态，那么就很难根据用户目前的情况来动态地调整提醒的强度以及交互的方式。

本项目在初期版本中不把脑机交互作为落地的必要条件，而是把非侵入式脑机交互开拓接口留到系统架构中。后续可以使用耳脑电、前额脑电等其他生理信号采集方式，对用户注意力、紧张度、疲劳状态、简单交互意图实行识别。系统可以按照用户的状态来动态调整提示方案，在用户紧张或者注意力下降的时候增加提醒的优先级，在用户持续不回应的时候触发更强的提示或者安全联动，在用户状态稳定的时候减少不必要的提醒。

该设计既有现实可行的初期落地途径，又有脑机接口和将来医疗装备方向的前沿升级空间。引入用户状态识别能力之后，系统就由原来的环境感知型导盲设备升级为人—机—环境协同的神经感知增强型辅助系统，体现前沿孵化赛道的技术延展性、将来产业价值及持续孵化潜力。

五、样机、系统或关键模块验证情况

本项目目前处于商业计划以及产品概念验证阶段，主要对视障出行安全辅助系统的重点模块实行原理验证设计和系统闭环验证规划。图5.1给出的系统总体架构图，融合前沿孵化赛道对关键技术验证、重点模块样机、将来孵化潜力的要求，项目不以完整量产样机作为目前阶段成果，而是先验证环境感知、风险判断、多模态反馈、App安全联动、将来脑机交互扩展等核心模块的可行性，为后续低成本样机开发以及用户场景测试打下基础。

图5-1 系统总体架构图

5.1 验证基础

目前，项目已完成以下前期验证与设计工作：

第一，对目标用户痛点和典型出行场景实行分析。项目以视障人群在校园、社区、道路、医院、商场、地铁站等场景中的出行风险为出发点，对障碍物识别、台阶坑洼提醒、车辆接近预警、盲道偏离提醒、繁复路口辅助、紧急求助等主要需求实行整合，确定了系统需要解决的主要问题。

第二，完成系统总体架构设计。项目已经形成了环境感知、风险识别、多模态反馈、安全联动、将来脑机开拓的系统框架，明确了感知层、识别决策层、交互反馈层、应用服务层和将来扩展层之间的关系。该架构可以支撑后面的重点模块分步验证及系统集成。

第三，完成产品形态以及模块划分的设计。项目确定使用眼镜夹片式感知主机、触觉反馈腰带/腕带、骨传导语音终端、手机App的组合式可穿戴方案，不只满足视障用户轻量化佩戴需求，又便于后续模块化样机开发。

第四，完成重点功能流程设计。系统按照“采集环境信息-识别出行风险-判断风险等级-输出震动/语音提醒-触发紧急联动”的工作流程实行设计，初步形成了视障出行安全辅助的闭环逻辑。

5.2 环境感知与风险识别模块验证

环境感知、风险识别模块属于本项目的主要验证对象之一。本模块主要靠着摄像头、距离传感器、IMU姿态传感器、定位模块等对用户周围环境实行采集，利用轻量化目标检测算法和风险判断规则对障碍物、车辆、台阶、坑洼、盲道偏离、路口风险等场景实行识别。

目前阶段可以先用公开图像数据、道路场景图片或者模拟出行视频实行软件端原理验证。对障碍物、车辆、行人、台阶等目标实行标注及识别测试，检验目标检测算法在典型视障出行场景中是否可用。后续可以加入距离传感器的数据，对障碍物距离以及危险等级做联合判断。

计划验证内容包括：

| 验证对象 | 验证方式 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 障碍物识别 | 使用图片或视频样本进行目标检测测试 | 判断系统能否识别常见障碍物 |
| 车辆/行人识别 | 使用道路场景图片或视频进行检测 | 验证动态风险目标识别能力 |
| 台阶/坑洼识别 | 使用典型地面风险场景进行测试 | 验证复杂路况提醒可行性. |
| 距离判断 | 模拟摄像头与距离传感器联合输入 | 判断风险等级划分是否合理 |
| 风险等级评估 | 构建低、中、高风险规则 | 验证提醒策略生成逻辑 |

经过该模块的验证，可以证明系统有着从环境信息采集到风险目标识别的基础可行性，为后续硬件样机接入和实地场景测试给出依据。

5.3 多模态反馈模块验证

多模态反馈模块主要用以将系统识别出的风险信息以低负担的方式传递给视障用户。传统的语音导盲方式容易占用用户的听觉，单一的震动方式又不能表达繁复的信息。所以本项目使用触觉反馈为主、骨传导语音为辅的反馈方式。

目前可以利用低成本震动马达、腕带或者腰带模型来验证触觉反馈原理。系统根据不同的风险等级、障碍方向，控制不同的位置、强度、频率的震动信号。左侧震动代表左侧有障碍物，右侧震动代表右侧有障碍物，前方强震代表需要停止，连续震动代表高风险场景。同时用骨传导语音或者手机语音播报模拟风险提示，检验语音信息及触觉反馈的协同效果。

计划验证内容包括：

| 反馈方式 | 验证内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 左右方向震动 | 区分障碍物方位 | 帮助用户判断避让方向 |
| 强弱震动 | 区分风险等级 | 提高危险场景识别效果 |
| 连续震动 | 表示紧急状态. | 提醒用户停止或求助. |
| 骨传导语言 | 播报风险类型和路线信息 | 在不遮蔽环境声音的前提下补充信息 |
| 震动+语音协同 | 同时输出方向和语义信息 | 降低单一提示方式的局限性 |

经过该模块的验证，可以证明多模态反馈方式有着低干扰、易理解、可扩展的特点，有利于增加视障用户在冗杂环境中的信息接收能力。

5.4 手机APP与安全联动模块验证

手机App是本项目的服务中心以及安全联动平台，主要完成设备连接、路线规划、紧急联系人管理、位置共享、远程协助、出行数据记录等功能。视障出行辅助系统中的App不但是管理工具，也是实现紧急求助及安全闭环的重要环节。

目前可以借助App界面原型或者交互流程图实行验证，主要展示用户在出行前、出行中、突发情况发生时的操作流程。用户出行前可以设置目的地和紧急联系人，出行中系统实时接收风险提示并输出反馈，当用户触发求助或者系统识别到异常停留、高风险场景时，App 自动向紧急联系人发送定位信息及求助提醒。

计划验证内容包括：

| 功能模块 | 验证方式 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 设备连接 | APP原型界面展示 | 验证多设备管理逻辑 |
| 路线规划 | 模拟用户输入目的地 | 验证出行前准备流程 |
| 位置共享 | 模拟定位信息发送. | 验证紧急情况下定位能力. |
| 一键求助 | 设计求助按钮和联系人提醒流程 | 提高突发情况下的定位传递能力 |
| 风险记录 | 记录高风险地点和异常事件 | 为路线优化和远程协助提供依据 |

经过该模块的验证，项目可以证明系统不但可以即时提醒，还可以实现安全联动、远程协助，继而形成更加完整的视障出行安全保障闭环。

5.5 未来脑机交互拓展模块验证规划

本项目预留非侵入式脑机交互扩展接口。该模块不是初期产品落地的必要条件，而是中长期技术升级的方向，主要研究用户注意力、紧张度、疲劳状态、简单交互意图识别能力。

后续验证时可以使用耳脑电、前额脑电或者其他非侵入式生理信号采集设备，对用户在安静行走、冗杂路口、障碍接近、突发提醒等场景下的状态变化实行采集和分析。凭借比较不同的场景下脑电或者生理信号的特征，建立用户状态识别模型，将识别结果用到动态调整系统提醒方略上。

计划验证内容包括：

| 拓展方向 | 验证内容 | 孵化意义 |
| --- | --- | --- |
| 注意力识别 | 分析用户注意力变化 | 判断是否需要增强提醒 |
| 紧张度识别 | 识别复杂场景下的压力 | 动态调整提示频率 |
| 疲劳状态识别 | 监测长时间出行状态. | 提高持续出行安全性. |
| 简单意图识别 | 探索确认、取消、求助等交互方式 | 提升人机交互自然性 |
| 用户状态融合 | 将用户状态与环境风险结合 | 形成“人-机-环境”闭环辅助系统 |

该模块的验证会让项目由普通的环境感知型导盲设备，变成有着用户状态感知能力的神经感知增强型辅助系统，体现出项目在脑机接口、可穿戴医疗电子、智慧助残方向的前沿孵化价值。

六、应用价值及市场与应用前景

6.1 应用场景

本系统主要面向视障人群日常独立出行的需求，主要解决视障用户在繁复环境中“看不见风险、不能判断方向、突发情况求助困难”的问题。项目应用场景包含个人日常出行、校园通勤、社区活动、医院就诊、商场购物、地铁换乘、道路过街等高频场景。

校园场景下，系统可以帮视障学生识别出楼梯、台阶、走廊障碍物、道路转角、人流密集区等，增加视障学生在校园内自主通行的能力。社区场景中系统可以辅助用户识别盲道占用、临时施工、停放车辆、路面坑洼等风险，增加社区生活便利性。医院、商场、地铁站等公共空间里，系统靠着路线规划、语音提示、触觉反馈等方式，可以协助用户完成繁复的空间导航，减少迷路、碰撞的风险。系统在道路出行场景中可以对车辆接近、路口环境、障碍物方位等实行预警，增加视障用户户外出行的安全性。

所以本项目的应用价值不单是单一的导盲功能，而是从出行前路线规划、出行中风险识别、出行中紧急求助等各个环节为视障用户给出全方位的安全辅助服务。

6.2 目标用户与服务对象

本项目直接目标用户为盲人、低视力人群以及存在视觉障碍但依然有独立出行需求的人群。该类用户在日常生活中大多靠着盲杖、亲友陪同、手机导航或者导盲犬等方式完成出行，在冗杂路况、陌生环境、突发危险的情况下还是存在较高的风险。所以盲行智界可以给它给予更主动、更智能、更轻负担的出行辅助。

除直接用户外，项目还给视障人士家庭成员、监护人、志愿者组织、康复服务机构给予辅助价值。凭借手机App的位置共享、紧急联系人联动、风险记录功能，家属或者监护人在不干扰用户独立出行的情况下，可以及时了解用户的安全状态，在出现紧急情况的时候可以给出远程协助。

从机构客户思路来讲，特殊教育学校、康复机构、残联辅具适配单位、养老服务机构、社区服务中心、公益助残组织等都可以变成项目将来试点应用以及推广落点。该类机构不光满足服务视障群体的实际需求，又适合于承接早期产品试用、用户反馈收集、场景验证，为项目后续迭代给予支持。

6.3 潜在行业与产业落点

本项目处在智慧助残、智能可穿戴、医疗电子、无障碍出行、脑机交互等许多领域之间，具备很强的跨行业应用前景。

第一，智慧助残与辅助器具行业。盲行智界可以作为传统盲杖、导盲犬、普通导航软件之外的新型智能辅助产品，给视障群体给出更加主动的环境感知和安全提醒能力。将来可以进入残疾人辅助器具适配、康复辅助设备及公益助残服务体系。

第二，智能可穿戴以及医疗电子行业。项目使用眼镜夹片式感知主机、触觉反馈腰带或腕带、骨传导语音终端及手机App的组合式形态，有着可穿戴、轻量化、持续使用的产品特点。伴随可穿戴传感器、边缘计算、智能交互技术的发展，该系统可以向健康监测、行为辅助、安全看护方向发展。

第三，无障碍出行以及智慧城市服务。系统记录的高风险地点、出行异常情况、用户反馈数据可以为社区无障碍改造、公共空间改良、盲道治理、智慧交通服务给予参照。中长期来看，项目可以同智慧社区、智慧校园、智慧医院、智慧交通平台联动，为特殊群体给出无障碍出行数据服务能力。

第四，脑机接口和将来医疗装备方向。项目后续预留非侵入式脑机交互开拓接口，可以探析用户注意力、紧张度、疲劳状态、交互意图识别能力，使系统从单纯环境感知设备升级为“人—机—环境”协同的神经感知增强型辅助装备。该方向符合将来医疗电子、脑机接口、智能康复装备的发展趋势，有前沿孵化价值。

6.4 中长期应用前景

从长远发展来看，盲行智界有从单一辅助设备向综合性视障出行服务平台发展的可能性。

第一阶段项目可以以“视障出行安全辅助”为场景，对环境感知、风险识别、触觉反馈、语音提示、紧急求助等主要模块实行验证，得到基础型产品原型。

第二阶段可以更深一步扩展到校园、社区、医院、商场、地铁站等典型公共空间，根据用户反馈对不同场景的风险识别方针和提醒方式实行改良，形成场景化解决方案。

第三阶段项目可以接入无障碍地图、智慧交通、社区服务平台或者康复辅助服务体系，实现高风险地点记录、出行途径改良和远程协助服务，使产品从硬件设备向“硬件+软件+服务”形式升级。

第四阶段项目可以引入非侵入式脑机交互以及用户状态识别的能力，对用户的注意力、紧张度、疲劳程度以及交互意图实行感知，使系统可以按照用户的状况来调节提示的强度、反馈的方式以及安全联动的方针，然后形成更加前沿的神经感知增强型辅助装备。

所以盲行智界的将来应用前景，不光不是视障人群出行安全的保障，也不是智慧助残、可穿戴医疗电子、无障碍城市建设、脑机接口融合应用的样板。

七、项目发展路径与孵化规划

7.1 第一阶段：需求调研与方案完善阶段

本阶段的主要任务就是确定视障用户真实的出行需求，精进产品功能定义和系统方案设计。项目将围绕校园、社区、医院、商场、地铁站、道路通行等典型场景开展需求调研，主要了解视障用户在障碍识别、路线判断、危险预警、紧急求助、设备佩戴体验等各方面的实际痛点。

主要工作有精进用户画像及应用场景分析、改良系统总体架构和产品功能模块、完成产品概念图、系统框图、工作流程图以及App界面原型设计、明确核心技术验证对象以及后续样机开发途径。该阶段阶段性成果有需求调研报告、产品功能清单、系统架构方案、App原型图、场景演示脚本。

7.2 第二阶段：核心模块原理验证阶段

本阶段主要目的就是验证项目核心模块的技术可行性，主要从环境感知、风险识别、多模态反馈、App安全联动四个方面实行原理验证。

项目会利用公开图像数据、模拟出行视频或者自采集场景图片，对障碍物、行人、车辆、台阶、坑洼、盲道偏离等典型风险目标的识别效果实行测试，初步建立风险等级判断规则。多模态反馈方面，项目用震动马达、腕带、腰带模型来验证不同的震动位置、频率、强度对方向提示、停止提示、危险等级提示的表达效果。项目完成设备连接、位置共享、一键求助、紧急联系人提醒、风险记录等功能流程验证。

该阶段预期产生环境感知测试结果、风险判断规则库、多模态反馈方案、App 交互原型、重点模块原理验证材料，为之后低成本样机开发打下基础。

7.3 第三阶段：低成本核心样机开发阶段

本阶段主要任务就是搭建项目的重点模块样机，实现感知、识别、反馈、求助的基本闭环。项目计划使用低成本硬件模块实行样机开发，摄像头或者手机摄像头、距离传感器、IMU姿态传感器、蓝牙通信模块、震动马达、骨传导语音终端、手机App等。

样机形态可以先用简化版组合式结构，即感知模块、触觉反馈模块、手机App。感知模块采集环境信息，反馈模块输出震动提醒，App完成定位、求助、设备管理。本阶段不追求产品外观完全成熟，主要验证重点功能闭环是否成立。

本阶段预期成果为低成本重点样机、基础识别以及提醒演示视频、App 功能演示界面、典型场景测试记录、初步用户反馈。经过该阶段的建设，项目就会从概念设计进入到可以演示的重点模块样机阶段。

7.4 第四阶段：典型场景测试与系统优化阶段

本阶段主要目的就是借助真实或者半真实场景来检验系统的可用性，根据测试结果来改良算法、反馈方式及产品形态。项目选择校园道路、楼道、社区道路、路口、医院大厅、商场通道等场景实行模拟测试，主要观察系统在不同环境下的识别准确性、提醒及时性、用户理解度、佩戴舒适度。

测试内容有障碍物识别与提醒测试、台阶坑洼风险提示测试、方向性震动理解测试、语音和触觉协同测试、紧急求助流程测试和用户体验反馈收集。根据测试结果，项目会精进风险判断规则、震动反馈形式、语音提示内容以及 App 交互流程。

本阶段预期成果为场景测试报告、用户反馈记录、系统优化方案、改进版样机方案、应用演示视频，为后续试点应用、资源导入给予支持。

7.5 第五阶段：非侵入式脑机交互拓展验证阶段

本项目作为前沿孵化方向，在完成基础出行安全辅助功能验证之后，会继续研究非侵入式脑机交互以及用户状态识别能力。该阶段不是初期产品落地的必要条件，而是中长期技术升级的方向。

项目计划预留耳脑电、前额脑电或者生理状态监测接口，研究用户在冗杂出行场景下注意力、紧张度、疲劳状态及简单交互意图识别。凭借采集用户在安静行走、障碍接近、路口通行、突发提醒等场景下的状态变化，分析用户状态以及风险场景之间的关系，尝试将用户状态识别结果与系统提醒方针相结合。

该阶段预期形成脑机交互开拓接口方案、用户状态识别实验设计、初步数据采集方案和将来算法迭代路线，使项目从“环境感知型出行辅助系统”升级为“神经感知增强型智能辅助装备”。

7.6 阶段实施计划表

| 阶段 | 时间规划 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 0—3 个月 | 用户需求调研、场景分析、系统方案完善、App 原型设计 | 需求分析报告、系统架构图、产品概念图、App 原型 |
| 第二阶段 | 3—6 个月 | 环境感知、风险识别、多模态反馈和安全联动原理验证 | 识别测试结果、风险规则库、反馈策略、功能流程演示 |
| 第三阶段 | 6—12 个月. | 搭建低成本核心模块样机，实现感知、提醒和求助闭环. | 核心模块样机、功能演示视频、App 初版界面 |
| 第四阶段 | 12—18 个月 | 开展校园、社区、医院等典型场景测试，优化系统体验 | 场景测试报告、用户反馈记录、改进版样机 |
| 第五阶段 | 18—24 个月 | 预留并验证非侵入式脑机交互拓展接口，探索用户状态识别 | 脑机交互拓展方案、用户状态识别实验设计 |

八、实现逻辑、支撑条件、孵化条件

作为前沿孵化赛道的项目，现阶段的重点不是短期规模化销售，而是围绕视障出行安全场景完成关键技术验证、重点模块样机开发、典型场景试用以及后续孵化资源导入。项目的价值形成逻辑主要是“核心技术验证、产品原型形成、场景试点应用、资源导入孵化、长期产业拓展”这五个环节。借助智能感知、多模态反馈、安全联动、将来脑机交互的扩展，项目可以由单一的辅助设备发展成视障群体的智能出行安全解决方案。

8.1 商业实现逻辑

本项目商业实现逻辑分为近期验证、中期试点、长期拓展三个阶段。

近期阶段以技术验证、样机孵化为主。项目优先完成环境感知、风险识别、触觉反馈、语音提示、手机App安全联动等核心模块的验证，形成可以展示的低成本重点样机和场景演示材料。该阶段主要针对学校创新创业平台、实验室项目、公益助残项目、特殊教育学校、康复机构等实行小范围的验证，主要目的是积累用户反馈和场景数据，不以盈利为主要目的。

中期阶段以试点应用、产品精进为主。在重点模块样机基本闭环之后，项目可以对佩戴体验、识别准确性、反馈方式、App服务功能实行更深一步的改良，形成可以试用的基础产品。推广途径可以优先选择特殊教育学校、康复机构、残联辅具适配单位、社区服务中心、公益助残组织等，用机构试点、公益项目合作、辅具适配服务等方式来验证应用价值。

长期阶段以产品化、平台化发展为主。项目成熟之后，可以逐步形成“硬件设备+软件服务+远程协助+数据记录”的融合服务形式。将来可以面向个人用户、机构用户、公共服务场景给出组合式产品方案，开拓无障碍出行数据服务、智慧社区协同服务、非侵入式脑机交互增强功能，实现从单一辅助设备向智慧助残服务平台的升级。

8.2 资源支撑条件

本项目后续孵化要靠着学校、导师、实验平台、算力数据和社会合作资源共同推进。

项目依赖电子信息、人工智能、嵌入式系统、智能感知、医学工程或者创新创业方向的导师教导，精进系统架构、技术路线、硬件选型、算法验证、商业计划。导师团队可以给项目后续重点模块样机开发、场景验证给予技术支持。

项目依赖学校实验室、工程训练中心、创新创业实践基地或者研究生电子设计竞赛平台，开展传感器选型、嵌入式开发、App 原型设计、震动反馈测试、系统联调。项目所用的基础硬件有摄像头、距离传感器、IMU姿态传感器、蓝牙模块、微控制器、震动马达、骨传导语音终端及移动终端等，具备低成本样机验证的可行性。

项目可以利用公开的道路图像、障碍物识别数据、模拟出行视频、自采集的场景图片等实行早期算法验证，用轻量化的目标检测模型、图像处理方法、移动端推理框架实行环境感知测试。后续根据学校算力资源或者云端平台条件，可以更深一步增加识别效果以及繁复场景的适应能力。

项目后续还要争取特殊教育学校、康复机构、社区服务中心、志愿者组织、公益助残平台等资源支持，实行用户访谈、场景测试、试点验证。根据真实用户的反馈不断改进设备佩戴方式、提醒方式、App交互流程、紧急求助机制。

8.3 持续孵化条件

盲行智界有持续孵化的基础。项目以视障出行安全这一真实、高频、长期存在的需求为研究对象，应用场景明确，社会价值明显。第二项目使用组合式可穿戴架构，可以将感知主机、触觉反馈、语音提示、手机App分模块开发，便于分阶段验证以及迭代升级。第二，项目初期所需的技术以及硬件门槛较低，可以利用低成本模块实行原理验证及样机搭建。最后项目留有非侵入式脑机交互扩展接口，可以向医疗电子、智慧助残、脑机接口融合应用方向延伸。

后续项目主要从重点模块样机、用户场景测试、知识产权布局、合作资源导入等方向不断推进。团队根据研发进度可以申请软件著作权、实用新型专利或者外观设计专利，并借助竞赛展示、创新创业项目、公益助残合作和校企合作等方式争取孵化支持。本项目有“需求真实、技术路径清晰、模块验证可行、资源导入空间大、未来产业方向明确”的特点，有较好的前沿孵化价值及持续发展潜力。

九、风险分析与应对措施

目前项目处在前沿孵化阶段，后续推进过程中会遇到技术、产品、场景、资源、合规、市场等各方面的风险。团队用分阶段验证、低成本样机开发、用户反馈迭代、资源协同导入等方式来减少项目不确定性。

| 风险类型 | 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 复杂环境下障碍物、车辆、台阶等目标识别可能存在误报、漏报，影响提醒准确性。 | 初期以校园、社区、楼道等可控场景为主，逐步扩展到冗杂场景，用图像识别、距离传感器、定位信息融合增加风险判断的可靠性。 |
| 产品风险 | 设备可能存在佩戴不舒适、操作复杂、提示信息过多等问题，影响视障用户接受度。 | 使用眼镜夹片、腕带/腰带、骨传导语音等轻量化组合设计，凭借用户调研和场景测试来改良佩戴方式、震动反馈、语音提示内容。 |
| 场景风险 | 不同道路、天气、人流和公共空间环境差异较大，系统难以一次性适配所有场景。. | 采取分阶段应用策略，优先验证校园、社区、医院、商场等典型场景，再逐步扩展至复杂道路和交通环境。 |
| 资源风险 | 项目初期缺少完整硬件样机、真实用户测试和脑机交互设备支持。 | 先用软件原型、公开数据、低成本传感器和模拟场景完成原理验证，争取导师、实验室、创新创业平台和合作机构资源支持。 |
| 合规风险 | 项目涉及出行安全、定位信息和未来脑机交互拓展，可能存在隐私保护和医疗合规问题 | 初期定位为辅助出行、安全提醒设备，不宣称医疗诊断功能；用户数据采取授权采集、最小化使用、隐私保护措施，将来脑机模块单独实行伦理、合规评估。 |
| 市场风险 | 智能辅助设备可能面临价格敏感、用户学习成本高、推广渠道有限等问题。 | 初期以机构试点、公益助残场景切入，减少个人用户购买压力，借助特殊教育学校、康复机构、残联辅具适配、社区服务等渠道积累用户反馈。 |